宜宾三江游船有限公司

400KVA容量箱式变电设施建设工程

招 标 文 件

招标单位：宜宾三江游船有限公司

2021年1月

目   录

第一章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

第二章 评标办法（经评审的最低投标价法）	21

第三章 合同条款及格式	24

宜宾三江游船有限公司400KVA容量箱式变电设施建设工程施工合同	24

第四章　投标文件格式	28

目    录	28

一、投标函部分	28

二、商务部分	28

三、资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）	28

法定代表人身份证明	33

授权委托书	34

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）	37

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）	37

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）	39

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）	39

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	40

（二）投标人基本情况表	40

（三）完成的类似项目情况表	40

（四）正在实施的和新承接的项目情况表	40

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况	40

（六）其他资料	40

（一）法定代表人身份证明及授权委托书	41

法定代表人身份证明	41

授权委托书	42

（二）投标人基本情况表	43

主要人员简历表	44

（三）完成的类似项目情况表	45

（四）正在实施的和新承接的项目情况表	46

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况	47

（六）其他资料	47

# 第一章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：宜宾三江游船有限公司 地址：宜宾市翠屏区交通街109号1幢一层 联系人：唐先生 联系电话：0831-8206680 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 400KVA容量箱式变电设施建设 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 宜宾市翠屏区合江门 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹（国有资金） |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目实行设备、工程设计、工程施工、400KVA箱变采购、变压器基础、安装调试、管线、工程电缆敷设、至“三江游览1号”趸送电工程总承包（交钥匙工程）。投标申请人自行组织踏勘项目现场，通过招标人在踏勘现场中介绍的工地场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件是参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人结合具体施工方法自行计算，如漏计漏算，不予增加，工程清单应包含涉及工程的设计费、施工费、设施设备费、接火费等一切相关费用。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 30日历天，工期从400KVA容量箱式变电设施建设工程施工合同签订后开始计算。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 投标所提供设备、材料必须符合国家质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。 设备安装施工、工艺必须符合国家及电力系统标准。 设备应满足高低压试验标准及变压器试验标准要求。 设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理，超过质保期的只收工本费。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、 能力和信誉 | 投标人应满足下列资格和业绩要求： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）投标人具有独立法人资格并具有有效营业执照、具备电力行政主管部门颁发的具有承装、承修，承试级五级及以上电力设施许可证；（须提供有效的资质证书副本、营业执照复印件加盖投标单位鲜章）。 （2）具备电力行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 2．业绩要求： 投标人2019年1月1日至今（指完工时间），至少具有1个类似电力工程业绩，且工程完工，质量验收合格。（须提供每项已完工工程业绩的合同协议书和工程验收证明材料复印件，加盖投标单位鲜章）。 3.近年发生的诉讼和仲裁情况： 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 注：由投标人自行提交情况说明及承诺书原件，若无处罚情况也应提交未受处罚的承诺书原件。 4.投标人的法定代表人或委托代理人须随身携带以上所有证明和证件的原件，封装成一袋在开标会结束前一次性提交，过后不再补交，资料袋封面上应附内装所有原件清单。评标委员会审查时将有可能对有关证明和证件的原件进行核查，投标人如未响应或不能及时提供而导致资格审查没有被评标委员会通过的，其全部责任均由投标人自行负责。若经审查复印件与原件不一致时，其投标文件按否决投标处理。 特别提示如下： 招标人无论在任何时候均有权对投标人提供的以上资料（证书、资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，除追究其相应的法律责任外，其投标保证金不予退还。若已中标的，招标人将有权取消其中标资格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担 | 投标人应承担参与本项目投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。 |
| 1.9 | 现场勘察 | 不组织，投标人可自行踏勘现场。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在提交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件的答疑 | 1、招标人对招标文件的解释澄清、修改及补充都是招标文件不可分割的一部分。 2、招标人对招标文件所作的修改补充在招标期间以书面方式进行。 |
| 2.3 | 投标文件递交开始时间、截止时间及递交地点 | 1.投标文件递交时间：2021年1月12日至2021年1月18日期间工作日的9：00至12:00、14:00至17:00；2021年1月19日9:00至9:30。 2.投标文件递交截止时间: 2021年1月19日9:30。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标文件递交地点:宜宾市翠屏区交通街109号1幢一层（宜宾三江游船有限公司） |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他材料 | 投标人的澄清、说明和补正（但不fq得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.本工程采用报价固定总价含税包干的计价方式，总价一律不作变动。在投标文件中，不得以“遗留问题”或其它方式提出各种理由引起报价变化，否则将以无效投标文件处理。 2.投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价，如漏计漏算，不予增加，工程总价应包括投标人为完成本招标文件规定的全部工作需要支付的一切费用和各种税费（交钥匙工程）。 3.投标人没有填报的项目或投标人没有填入单价或合价的项目但属于招标范围内的，在合同实施时，招标人将不予另行支付，并认为该项费用已包括在其他有价款项的单价或合价内。 4.措施项目费：包括组织措施费和技术措施费。 4.1组织措施费：本工程的组织措施费（除安全文明施工费外）包干使用，中标后不作调整。投标人投标时自行考虑此费用，包括但不限于以下内容，即：为本工程所发生的环境保护费，临时设施费，夜间施工费，冬雨季施工增加费，二次搬运费，已完工程及设备保护费，工程定点复测、点交及场地清理费，材料检验试验费包干费等。 4.2 技术措施费：投标人在投标报价时根据自行现场踏勘情况（本工程招标人不单独组织现场踏勘，由潜在投标人自行负责），结合本工程的实际情况及自身施工组织设计进行报价。本工程的技术措施费包干使用，中标后不作调整。 4.3 本工程的风险费包干使用，中标后不作调整。投标人投标时自行考虑将此费用纳入综合单价中。它包括但不限于以下内容：施工期间人工；停水、停电的影响；施工受阻的影响；下雨、高温的影响；构件增值税；代购材料、钢材串换；因和专业设备安装及其他施工单位的作业交叉配合所引起的工序调整、窝工、降效等因素引起的费用；因施工区域地下水、地表水影响而增加的设施、设备和降效的费用等，主要材料涨价因素等。 5、材料采购及计价原则 本工程材料采购为：中标人自购，具体计价原则如下： 5.1 本工程所需的各项材料由中标人自行采购并对所购材料结合市场行情自主报价： 1）中标人自行采购的材料必须符合国家规范标准及、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。中标人在采购前应向招标人提交材料采购计划表并经招标人确认后方可采购。 2）本工程所需材料价格由投标人结合市场行情及自身实力进行自主报价，承担其价格涨跌风险，投标人一旦中标后，材料价格均不作调整。 3）材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不再调整。 4）使用有缺陷或伪劣、假冒的材料、设备引起的返工、报废、工期延误等损失，以及材料报备等费用均由中标人自行承担。 6、投标人投标报价不得超过最高限价，否则为无效报价 7、投标文件报价正本与副本不一致的，以正本为准。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金为人民币5000元（大写：伍仟元整）。投标人应在投标前将投标保证金转至招标人账户。 2. 中标人的投标保证金自动转为履约保证金或履约保证金的一部分；未中标投标人的投标保证金将于开标后5个工作日内无息退还。 3.招标人在开标时将查验投标人投标保证金是否到达招标人指定账户，未到达的将取消其投标资格。 |
| 3.5.3 | 完成的类似项目 的年份要求 | 2019年1月1日至投标截止时间止（指完工时间） |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。否则按否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标函部分、商务部分、资格审查部分（含业绩、售后及资信评分资料）：正本1份、副本2份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、商务部分、资格审查部分（含业绩、售后及资信评分资料）各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）商务部分的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （3）资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）的装订要求应按照第五章规定格式排版，并应编制目录，标注页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标单位章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标单位章。密封并在袋上封口处加盖投标单位章。 4.“投标函部分”、“商务部分”“资格审查部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处贴白色封条并加盖投标单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5.“资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）”单独封装，密封并在袋上封口处贴白色封条加盖投标单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注： 若投标小袋无法全部装下相应的投标资料，可以增加相同的投标小袋、“投标文件”大袋无法全部装下投标小袋，可以增加相同的“投标文件”大袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 招标人的地址： 招标人名称： (项目名称) 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： （单位全称） （加盖单位公章） （注：以上内容用A4白纸打印后，粘贴在投标文件大袋或资格审查资料袋的封面上）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标文件递交地点:宜宾市翠屏区交通街109号1幢一层（宜宾三江游船有限公司） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 2021年1月19日10时00分 地点：宜宾市翠屏区交通街109号1幢一层（宜宾三江游船有限公司会议室） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期、质保期及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标由招标人依法组建的评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | 是，经资格评审合格最低价为中标人。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 1.中标人投标保证金自动转为履约保证金 2.履约保证金的退还：工程预验收合格后一次性无息退还。 |
| 8.1 | 重新招标 | 本次为同一工程第二次招标（第一次有效投标文件不足3家招标失败），，如无投标人或无有效投标人的，不再招标。 |
| 9 | 无需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 中标公示 | 中标结果将在重庆轮船（集团）有限公司网站。网址：http://www.cqship.com公示三个工作日，请各投标单位自行查询。公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，招标人将按规定发出中标通知书。 |
| 10.2 | 报价最高控价 | 投标人投标报价不得超过最高限价伍拾万元，否则为无效报价 |

注：《投标人须知》文字部分与《投标人须知前附表》不一致时，以《投标人须知前附表》的规定为准。

## 1.  总则

## 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人承诺不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标；

（13）法律、法规规定的其他情形。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。在投标函附录必须注明“按国家相关规定执行”，否则按否决投标处理。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3  投标截止时间

自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

### 一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

### 二、商务部分

### 总价及价格清单

### 三、资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

（六）其他资料

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.3 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期、质保期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

### 经资格评审合格最低价为中标人。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金按相关规定处理，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金按相关规定处理；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）依法审查不合格导致有效投标人不足三个的。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
    投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （三）提供虚假的信用状况；
    （四）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。违背9.1-9.4规定的按照国家相关法律法规进行处理。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）设计施工总承包招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 工期 | 质保期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人最高限价 |  |

招标人代表：             记录人：               监标人：

年      月      日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	  年 	月 	日 	时前递交至    	（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年 月 日  时前将原件递交至		（详细地址）。

评标工作组负责人：             （签字）

年     月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年     月    日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。

设计负责人：                 （姓名）。

施工负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年     月     日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年     月     日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年     月     日

# 第二章 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第一章3.7款的规定。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备电力行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发相应的安全生产考核合格证书且符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 近年发生的诉讼 和仲裁情况 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标报价不得超过招标人公布的招标控制价 |
|  |  | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 | 量化因素 | 量化标准 |  |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评标采用经评审的最低投标价法。 本次为同一工程第二次招标（第一次有效投标文件不足3家招标失败），投标文件不足3家或有效投标文件不足3家仍按第1条，以确定中标人。 | 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标价（税率一致情况）由低到高的顺序推荐中标候选人，（经评审合格投标价最低候选人为中标人） |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，报价最低者为中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第一章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.3评标结果

3.3.1 评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序确定中标人。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第三章 合同条款及格式

# 宜宾三江游船有限公司

# 400KVA容量箱式变电设施建设工程施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循平等、自愿及诚实信用的原则下，经协商一致，甲方同意由乙方承担“宜宾三江游船有限公司400KVA箱变及10KV用电工程项目”配电安装工程施工，为明确双方权利义务，特签定本合同，以资共同遵守。

### 第一条  工程概况

工程名称:宜宾三江游船有限公司400KVA容量箱式变电设施建设工程

工程地点:   宜宾市翠屏区合江门

### 承包范围

该项目实行工程设计、400KVA箱变等设备材料采购和安装调试、电缆管线敷设、电缆沟井和变压器基础制作等市电电源搭接点至“三江游览1号”岸电用电点工程全部总承包给乙方，实行交钥匙工程。

### 第三条  承包方式

本工程实行固定总价包干（按中标价格执行）。按国家、地方、电力行业现行专业技术和电力生产安全管理规定及设计图纸施工，设备及材料由乙方按照投标报价清单组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合设计图纸、GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。

乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准，安装后必须提交电力部门验收合格并安全送电。

### 第四条  合同工期

1、自2020年    月    日开工至2020年    月    日配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件结束，总历工期为    日完成全部施工任务。

2、如遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更或甲方建筑工程不具备开工条件，乙方可向甲方提出工期顺延。

### 第五条  工程总价和付款方式

一、工程总价：本工程合同总价定为：                 。

二、付款方式：

1.合同签订后5日内，甲方一次性支付乙方经工程款50％。

2.工程完工后并通过供电部门验收合格送电后5个工作日内，甲方向乙方一次性支付工程款45％。

3.保修期到期后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余工程款5%，保修期为验收合格后一年内。

### 第六条  甲方权利义务

一、对乙方所购买的材料及安装程序进行验收，如乙方不按设计图纸进行施工，甲方有权终止合同。

二、甲方为乙方在办理相关手续时提供相关支持。

三、按合同约定支付工程款。

### 第七条  乙方权利义务

一、必须严格按照设计图纸及国家现行规范、电力行业规定采购设备材料及工程施工，在甲方授权下负责办理与供电部门的相关手续。

二、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

三、乙方必须按规章制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，服从相关职能部门的管理，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担全部责任。

四、工程质量应达到约定的“合格”标准。乙方必须严格按照设计图纸施工，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。

五、本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若乙方原因造成延期，每延期一天向甲方缴纳违约金 1000.00 元。

六、工程竣工验收合格投入正常运行后3日内，乙方向甲方办理移交手续并提供竣工资料及其相关资料。

### 第八条　违约责任

任何一方未按合同约定履行责任，须向对方承担损失费用，根据实际发生的情况计算损失费用。

### 第九条 争议解决

本合同在履行过程中发生争议协商解决，若协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

### 第十条　协议生效

本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署栏）

甲方（发包方）：（公章）           乙方（承包方）：(公章)

法人代表人：                     法人代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

签订日期：                       签订日期：

附件：

## 廉政责任书

工程项目名称：

工程地址：

甲  方：

乙  方：

工程类别：

招标方式：

为加强国有投资工程的廉政建设，规范国有投资工程建设项目承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程建设高效优质，保护国家、集体和当事人的合法权益。根据有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于建筑市场准入，建筑工程勘察设计、工程监理、施工招投标、工程建筑质量安全、施工安装等有关法律法规、相关政策和廉政建设的各项规定。

（二）严格执行工程项目施工建设合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）建立健全规章制度，加强廉政教育，严格财务管理，严格工程质量安全监督和规范管理。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计、工程监理、施工建设合同有关业务等活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关工程勘察设计、工程监理、施工建设的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书与施工建设合同同时签定，作为施工建设合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起到该工程竣工验收合格时止。

发包人单位（盖章）                            承包人单位（盖章）

法定代表人（或代理人） ：                   法定代表人（或代理人）：

年   月   日                                      年   月   日

# 第四章　投标文件格式

# 目    录

# 一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

# 二、商务部分

已标价工程量清单

# 三、资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

（六）其他资料

## 投标函部分

宜宾三江游船有限公司

400KVA容量箱式变电设施建设工程

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）   标段工程招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）		元（¥     ）的投标总报价。该工程项目经理为     。工期  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　      　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| … | …… | …… | … |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年  月  日

### （三） 法定代表人身份证明

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：   职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

此处粘贴法定代表人身份证复印件（注：两面均应复印）

法定代表人身份证双面复印件

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

# 授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

此处粘贴法定代表人及授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证（双面）复印件

授权代理人身份证（双面）复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

## 投标保证金

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

## 投标保证金承诺书

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

## 商务部分

宜宾三江游船有限公司

400KVA容量箱式变电设施建设工程

投 标 文 件

商务部分

# 投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

## 年  月  日

目     录

## [目录由投标人自行编制]

已标价工程量清单（由投标人根据本招标文件投标人须知前附表第3.2条“投标报价”的内容自行编制）

## 资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）

## 宜宾三江游船有限公司

## 400KVA容量箱式变电设施建设工程

## 投 标 文 件

## 资格审查资料（含业绩、售后及资信评分资料）

# 投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

目    录

# （一）法定代表人身份证明及授权委托书

# （二）投标人基本情况表

# （三）完成的类似项目情况表

# （四）正在实施的和新承接的项目情况表

# （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

# （六）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

此处粘贴法定代表人身份证复印件（注：两面均应复印）

附：法定代表人身份证双面复印件

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

# 授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

此处粘贴法定代表人及授权代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证正面复印件

附：授权代理人身份证正面复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注 册 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 联 系 方 式 | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组 织 结 构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成 立 时 间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项 目 经 理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注 册 资 金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开 户 银 行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技 工 |  |
| 经 营 范 围 |  |
| 备 注 |  |

注：[1] 应附投标人须知前附表1.4.1款第1条所需资料（附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证及 “三类人员”相应的安全生产考试合格证书的复印件。

# 主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### （三）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

注：1.由申请人自行声明是否满足资格审查标准中的诉讼和仲裁情况要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

2.此条为附加合格条件，招标人要求必备时申请人必须响应。

### （六）其他资料